LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

BÀI TẬP 1 - LỰA CHỌN DOMAIN & ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ

Case study: CafeLand.vn (nhadat.cafeland.vn) - Nhà Đất TP. Hồ Chí Minh

| Tuần thực hiện | Tuần 4 |
| --- | --- |
| Domain / Case study | CafeLand.vn - Nhà Đất CafeLand |
| Tên dự án | Dự đoán giá rao bán trên m² của nhà đất tại TP.HCM tại trang Nhà Đất CafeLand |
| Nhóm | 22 & 24 |

Thành viên nhóm

| STT | Họ và tên | Vai trò / Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lê Trần Ngọc Quí | Trưởng nhóm; định nghĩa Business Question; điều phối và tổng hợp |
| 2 | Chu Minh Tuấn | Khảo sát cấu trúc dữ liệu; kiểm tra chất lượng dữ liệu |
| 3 | Nguyễn Hùng Phúc | Phân tích trường dữ liệu; đề xuất biến mục tiêu và biến giải thích |
| 4 | Huỳnh Bá Long | Nghiên cứu nguồn dữ liệu bổ sung/dự phòng; rủi ro thu thập |
| 5 | Lê Nhật Việt | Thiết kế kế hoạch thu thập và tổ chức dữ liệu cho Bài tập 2 |
| 6 | Bùi Đức Mạnh | Biên tập báo cáo; kiểm tra tính nhất quán và chuẩn bị elevator pitch |

PHẦN CHÍNH — PROJECT CHARTER

1. Tên dự án

Dự đoán giá rao bán trên m² của nhà đất tại TP.HCM tại trang Nhà Đất CafeLand

2. Vấn đề kinh doanh & Business Question

Trên nhadat.cafeland.vn, giá do người đăng tự khai, không có mốc tham chiếu theo khu vực nên người mua không biết một tin là hợp giá hay trên giá. Vấn đề nặng hơn sau sáp nhập địa giới TP.HCM: dữ liệu nhóm em thu thập thử cho thấy Bình Dương, Dĩ An nay cùng mang nhãn "TP. Hồ Chí Minh" — tính giá trung bình theo kiểu gộp chung sẽ cho kết quả sai lệch nghiêm trọng.

Câu hỏi chính (Regression): Những yếu tố nào quyết định giá rao bán trên m², và dự đoán được giá/m² với sai số bao nhiêu? Phụ 1 (Descriptive): Mặt bằng giá/m² chênh lệch ra sao giữa vùng lõi cũ và vùng mới sáp nhập? Phụ 2 (Clustering): Thị trường tự chia thành mấy phân khúc theo giá – diện tích – vị trí?

3. Đối tượng dữ liệu

Tin rao bán nhà đất TP.HCM trên nhadat.cafeland.vn/nha-dat-ban-tai-tp-ho-chi-minh/; đơn vị phân tích = 1 tin đăng. Bổ sung tọa độ & tiện ích từ CafeLand Map; đối chiếu chéo với Nhatot.com.

4. Biến mục tiêu (Target)

price_per_m2 (triệu VNĐ/m²) = giá quy đổi ÷ diện tích. Phân phối lệch phải mạnh → mô hình học trên log(price_per_m2). Biến đầu vào dự kiến: diện tích, phường/xã, nhóm khu vực, loại hình BĐS, mặt tiền, số ảnh, độ dài mô tả, nhãn "Uy tín", mốc cập nhật.

5. Phạm vi (Scope)

Không gian: TP.HCM sau sáp nhập — 156 phường/xã. Thời gian: snapshot tháng 9/2026. Quy mô: đã có 5.649 dòng × 17 biến → đã vượt ngưỡng tối thiểu 5.000 dòng / 8 biến của đồ án. Ngoài phạm vi: tin cho thuê, tin dự án, tỉnh khác.

6. Rủi ro dữ liệu

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| 31,5% tin ghi diện tích "Liên hệ" (đã đo) | Lấy bổ sung từ trang chi tiết; còn thiếu thì loại và báo cáo rõ tỷ lệ loại, không impute mù |
| 8,6% tin ghi giá "Thương lượng" | Loại khỏi tập huấn luyện, giữ để phân tích hành vi đăng tin |
| Sai đơn vị/outlier (có tin ghi 18 triệu m²) | Lọc ngưỡng 10–2.000 m², cắt phân vị 1%–99% giá/m² |
| Chặn IP khi scraping | Delay 2–3s, xoay User-Agent, checkpoint theo trang |
| Vị trí thiếu cấp quận/huyện | Bảng ánh xạ phường → nhóm khu vực (lõi cũ / Bình Dương cũ / BR-VT cũ) |
| Giá rao ≠ giá giao dịch | Nêu rõ là giới hạn phạm vi: mô hình hóa giá chào bán |

7. Phân công vai trò (giai đoạn thu thập — Bài tập 2)

| Thành viên | Vai trò | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Lê Trần Ngọc Quí, Nguyễn Hùng Phúc | Scraping — crawler danh sách + chi tiết, phân trang, checkpoint, xử lý lỗi khi web đổi cấu trúc | crawler.py, data/raw/ |
| Chu Minh Tuấn, Bùi Đức Mạnh | Cleaning & Validation — parse giá/diện tích, chuẩn hóa phường, khử trùng, lọc outlier, unit test | clean.py, data/processed/ |
| Huỳnh Bá Long, Lê Nhật Việt | EDA — thống kê mô tả, Data Dictionary, biểu đồ thăm dò | Notebook EDA, Data Dictionary |

Cơ sở khẳng định tính khả thi của dữ liệu:

- Khả thi cho Tiền xử lý & Làm sạch (Bài tập 2 & 3): Dữ liệu thô đang có độ nhiễu rất đặc trưng của ngành BĐS. Việc tồn tại các giá trị ẩn (31,5% giấu diện tích, 8,6% giá "thương lượng") và định dạng chuỗi phức tạp ("2 tỷ 990 triệu") tạo ra "đất diễn" lý tưởng để nhóm áp dụng Pandas/NumPy xây dựng các hàm parse dữ liệu chuyên sâu, kết hợp phương pháp IQR/Z-score để xử lý ngoại lai.

- Khả thi cho Feature Engineering (Bài tập 3): Dữ liệu chưa có sẵn cột số phòng ngủ, số tầng hay pháp lý, nhưng lại chứa các trường văn bản tự do (reales-preview, realTitle). Điều này cho phép nhóm dùng Regex/NLP để bóc tách thông tin phi cấu trúc thành các biến phân loại (Categorical features).

- Khả thi cho Mô hình hóa Hồi quy (Bài tập 4): Chất lượng dữ liệu này đủ để huấn luyện và so sánh các thuật toán từ cơ bản (Linear/Ridge Regression) đến phức tạp (Random Forest), đảm bảo mô hình có thể học được quy luật mà không bị Underfitting, phục vụ tốt cho việc tối ưu các chỉ số đánh giá (MAE, RMSE, R²).

PHỤ LỤC A — Brainstorm 5W1H & Sàng lọc (hoạt động lớp 10'–40')

Bước 1 — 5 câu hỏi nghiên cứu theo 5W1H:

| # | 5W1H | Câu hỏi |
| --- | --- | --- |
| Q1 | How much | Ước lượng giá/m² từ diện tích, phường/xã, loại hình, đặc điểm tin đăng? |
| Q2 | Where | Khu vực nào giá/m² cao – thấp nhất; chênh lệch lõi cũ vs. vùng sáp nhập? |
| Q3 | What | Thị trường chia thành mấy phân khúc, đặc trưng mỗi phân khúc? |
| Q4 | Who | Môi giới gắn nhãn "Uy tín" có đăng giá cao hơn ở cùng khu vực – diện tích? |
| Q5 | When / Why | Tin để lâu không cập nhật có đặc điểm giá khác tin mới? |

Bước 2 — Sàng lọc theo 3 tiêu chí của đề:

| Câu hỏi | (1) Khả thi 2–3 tuần | (2) Đủ phức tạp cho LO6 | (3) Insight thực tế | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Cao — dữ liệu đã có | Cao — regression, feature engineering, xử lý outlier | Cao — mốc định giá tham chiếu | Chính |
| Q2 | Cao | Trung bình — thống kê + trực quan hóa | Cao | Phụ 1 |
| Q3 | Cao | Cao — K-Means + PCA | Trung bình–Cao | Phụ 2 |
| Q4 | Trung bình — 26,6% tin thiếu nhãn "Uy tín" | Trung bình | Trung bình | Loại |
| Q5 | Thấp — thời gian chỉ là chuỗi tương đối, không có timestamp thật | Trung bình | Trung bình | Loại |

Q4 và Q5 bị loại vì lý do kỹ thuật đã kiểm chứng trên dữ liệu thật, không phải vì thiếu ý nghĩa.

PHỤ LỤC B — KHẢO SÁT KHẢ THI DỮ LIỆU (nhiệm vụ về nhà 2)

Rủi ro kỹ thuật truy cập — ba điểm nhóm em đã kiểm tra:

- robots.txt:

+ Đã kiểm tra trực tiếp tại thư mục gốc của trang web:

  - Têp robots.txt chỉ thiết lập Disallow với các thư mục như /tim-kiem/, /ajax/; và hoàn toàn cho phép (Allow: / ) thu thập dữ liệu công khai tại danh mục /nha-dat-ban-tai-tp-ho-chi-minh/

+ Trang web cũng không bắt buộc Crawl-delay.

- Phân trang: danh sách tin đi theo /nha-dat-ban-tai-tp-ho-chi-minh/page-N → duyệt tuần tự, lưu checkpoint từng trang để chạy lại không mất dữ liệu.

- Trang tĩnh/động:

+ phần danh sách là HTML tĩnh → requests + BeautifulSoup đủ dùng.

+ Trang chi tiết có thành phần động (ảnh, bản đồ) → dùng Playwright ở giai đoạn 2.

+ Ảnh dùng lazyload nên các trường ảnh phần lớn trả placeholder img_empty.jpg

→ giá trị phân tích thấp, sẽ loại bỏ.

17 trường sẵn có: nhãn "Uy tín", link tin, số ảnh, tiêu đề, giá, diện tích, vị trí, mô tả rút gọn, tên & link môi giới, ảnh đại diện, thời gian cập nhật, SĐT (che một phần).

Chất lượng dữ liệu — đo trực tiếp trên 5.649 tin đã crawl thử:

| Chỉ số | Kết quả thực tế |
| --- | --- |
| Quy mô | 5.649 dòng × 17 biến — đạt ngưỡng tối thiểu của đồ án; |
| Diện tích ghi "Liên hệ" | 1.778 tin (31,5%) |
| Giá ghi "Thương lượng" | 484 tin (8,6%) |
| Thiếu nhãn "Uy tín" | 1.503 tin (26,6%) |
| Đủ cả giá và diện tích hợp lệ | 3.754 tin (66,5%) → tập huấn luyện thực tế |
| Diện tích phi lý (<10 m² hoặc >2.000 m²) | 117 tin — người đăng nhập sai đơn vị |
| Giá/m² sau lọc | trung vị ≈110 triệu/m², IQR 53–192, đuôi trên vượt 1.200 → lệch phải mạnh, cần log-transform |
| Định dạng giá | chuỗi tiếng Việt "2 tỷ 990 triệu" → cần hàm parse riêng |
| Định dạng vị trí | "An Khánh, TP. Hồ Chí Minh" — dư khoảng trắng, chỉ có cấp phường/xã |
| Độ phủ | 156 phường/xã · 1.129 tài khoản môi giới |

Các vấn đề chất lượng trên được ghi nhận để xử lý ở Bài tập 2 (Data Dictionary) và Bài tập 3 (missing/outlier).

PHỤ LỤC C — Nguồn dữ liệu dự phòng / bổ sung (nhiệm vụ về nhà 3 — ≥2 nguồn)

| Nguồn | Vai trò | Lý do & tính khả thi |
| --- | --- | --- |
| Nhatot.com (Chợ Tốt Nhà) | Dự phòng chính | Có endpoint trả JSON, ít rào cản kỹ thuật hơn scraping HTML; trường dữ liệu tương đồng → thay thế được ngay nếu CafeLand chặn |
| Batdongsan.com.vn | Dự phòng & đối chiếu | Quy mô tin lớn; dùng kiểm tra mặt bằng giá CafeLand có lệch không → phục vụ tiêu chí "đối chiếu nhiều nguồn" ở Bài tập 2 |
| map.cafeland.vn | Bổ sung trong Network | Tọa độ, quy hoạch, tiện ích xung quanh → làm giàu biến vị trí |

PHỤ LỤC D — Elevator Pitch & Kế hoạch thời gian (hoạt động lớp 55'–60')

Pitch 1 phút:

"Thưa Thầy/Cô, nhóm em làm về định giá nhà đất rao bán tại TP.HCM trên Nhà Đất CafeLand. Vấn đề là mỗi người đăng tự khai một giá, người mua không có mốc nào để biết tin đó đắt hay rẻ — nhất là sau khi TP.HCM sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, khiến giá trong cùng một 'thành phố' chênh nhau rất xa. Nhóm em đã crawl thử được 5.649 tin với 17 trường và đo được rằng khoảng một phần ba số tin giấu diện tích, nên phần làm sạch dữ liệu sẽ là trọng tâm chứ không chỉ chạy mô hình. Mục tiêu là xây mô hình hồi quy dự đoán giá trên mỗi mét vuông và vẽ bản đồ mặt bằng giá theo 156 phường/xã, để người mua có một mức tham chiếu khách quan trước khi thương lượng."

Kế hoạch thời gian chi tiết cho giai đoạn thu thập (Tuần 5–7):

| Thời điểm | Lê Trần Ngọc Quí, Nguyễn Hùng Phúc – Scraping | Chu Minh Tuấn, Bùi Đức Mạnh – Cleaning | Huỳnh Bá Long, Lê Nhật Việt – EDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 5 | Hoàn thiện crawler trang chi tiết | Viết & test hàm parse giá/diện tích | Dựng khung notebook, Data Dictionary |
| Tuần 6 | Chạy full crawl, lưu checkpoint | Chuẩn hóa phường, khử trùng, lọc outlier | Thống kê mô tả trên bản clean |
| Tuần 7 (trước buổi học) | Bàn giao data/raw/ | Bàn giao data/processed/ | Tổng hợp báo cáo Bài tập 2 |

Họp nhóm cố định 2 buổi/tuần; code review chéo qua Pull Request trên GitHub trước khi merge.

PHỤ LỤC E — Khai báo minh bạch sử dụng công cụ AI (theo mục 3.2/IV đề cương)

| Phần việc | Mức độ hỗ trợ của AI | Phần do nhóm tự làm |
| --- | --- | --- |
| Brainstorm câu hỏi 5W1H | Gợi ý bổ sung góc nhìn | Nhóm tự chọn lọc và ra quyết định loại Q4, Q5 |
| Viết bản nháp Charter | Hỗ trợ diễn đạt, bố cục | Nội dung chuyên môn, số liệu, đánh giá rủi ro |
| Khảo sát chất lượng dữ liệu | Hướng dẫn cách crawl dữ liệu từ trang web để khảo sát | Toàn bộ số liệu do nhóm crawl bằng extension Instant Data Scraper của Chrome để khảo sát |

Nhóm em cam kết mọi đoạn code đứng tên thành viên nào thì thành viên đó giải thích được bản chất khi vấn đáp.